# 1. Histórias de Usuário

| ID | História de Usuário | Prioridade |
| --- | --- | --- |
| US01 | Como usuário, quero realizar login com minha senha e padrão de digitação para acessar o sistema com segurança. | Alta |
| US02 | Como administrador, quero visualizar um dashboard com scores de risco para identificar possíveis invasões. | Alta |
| US03 | Como administrador, quero ajustar a sensibilidade da IA para reduzir falsos positivos no sistema. | Média |
| US04 | Como gestor de TI, quero exportar logs em CSV e PDF para cumprir requisitos da LGPD. | Alta |

# 2. Planejamento das Estórias - Planning Poker

Pontuação baseada na sequência de Fibonacci (Esforço de Front-end):

| ID | Story Points | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| US01 | 8 | Complexidade na captura de eventos de teclado (Keystroke) e validação técnica. |
| US02 | 5 | Construção de componentes gráficos dinâmicos e cards informativos. |
| US03 | 3 | Criação de seletores e controles de interface de configuração. |
| US04 | 5 | Lógica de formatação e simulação de geração de arquivos. |

# 3. Funcionalidades Críticas do Negócio

| Funcionalidade | Prioridade | Complexidade | Impacto Negócio |
| --- | --- | --- | --- |
| Captura de Telemetria | Crítica | Alta | Base tecnológica do produto. |
| Dashboard de Riscos | Alta | Média | Principal valor para o administrador. |
| MFA Adaptativo (Mock) | Alta | Alta | Diferencial de segurança do sistema. |
| Logs e Relatórios | Média | Baixa | Necessidade de Compliance (LGPD). |

# 4. Determinação dos Critérios de Aceite

- US01: O sistema deve registrar o tempo entre teclas com precisão de milissegundos.

- US02: O dashboard deve exibir um status visual (Verde/Amarelo/Vermelho) para cada usuário.

- US03: O sistema deve permitir salvar as novas configurações sem deslogar o administrador.

- US04: Os relatórios devem estar disponíveis para download imediato em formato .csv.

# 5. Lista Atualizada do Product Backlog

Login com Biometria Comportamental

Dashboard de Visão Geral

Gráfico de Radar Biométrico

Central de Notificações Interna

Página de Configurações de IA

Filtros de Auditoria de Logs

Sistema de Temas (Dark/Light)

Responsividade Mobile

# 6. Funcionalidades da Sprint 3

Refinamento completo do Tema Escuro (Dark Mode).

Interface de exportação funcional para PDF e CSV.

Ajustes de responsividade para Tablets e Celulares.

Página de Auditoria detalhada com mapa de calor.